Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 4 | Integração com a API de pagamentos terceiros (Escolha do proprietário) | C | B | M | 1 |
| 5 | Escolha da forma de pagamento | C | B | B | 1 |
| 6 | Certificação Secure Socket Layer | C | B | M | 1 |
| 8 | Sistema de login com níveis de permissão | C | M | B | 1 |
| 9 | Biblioteca de receitas (Ficha técnica dos produtos) | C | M | A | 1 |
| 11 | Cárdapio | C | M | M | 1 |
| 17 | Acompanhamento de pedidos | C | M | M | 1 |
| 18 | Informações sobre o entregador | C | B | B | 1 |
| 19 | Área de descrição da preferencia do modo de entrega | C | B | B | 1 |
| 20 | Área de monitoramento de pedidos | C | M | B | 1 |
| 24 | Possibilidade de falar com um atendente humano | C | B | M | 1 |
| 25 | Alteração dos itens do pedido efetuado mobile | C | M | A | 1 |
| 28 | Informação sobre as características do pedido | C | B | B | 1 |
| 29 | Gerar impressão de pedidos | C | B | B | 1 |
| 1 | Design Responsivo | I | A | M | 1 |
| 3 | Acessível para pessoas com deficiência visual | I | B | B | 1 |
| 7 | Atualização de estoque em tempo real | I | M | A | 1 |
| 13 | Cadastro de cliente | I | B | B | 1 |
| 15 | Carrinho de compras | I | M | B | 1 |
| 22 | Baixo tempo de resposta | I | A | M | 1 |
| 23 | Cadastro de informações do proprietário do numero de celular | I | B | B | 1 |
| 26 | Geração do numero do pedido | I | B | B | 1 |
| 2 | Layout Minimalista | U | M | B | 1 |
| 16 | Histórico dos pedidos | I | B | B | 2 |
| 14 | E-mail promocional | U | B | B | 2 |
| 10 | Área com comentários sobre os últimos pedidos efetuados | U | B | B | 3 |
| 12 | Possuir uma área de contato e redes sociais | U | B | B | 3 |
| 21 | Sistema de fidelidade | U | B | B | 3 |
| 27 | Verificação do nível de fidelidade mobile | U | B | B | 3 |

**Legenda**:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).