Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 4 | Integração com a API PagSeguro | C | B | M | 1 |
| 5 | Integração com a API MercadoPago | C | B | M | 1 |
| 6 | Certificação Secure Socket Layer | C | B | M | 1 |
| 8 | Sistema de login com níveis de permissão | C | M | B | 1 |
| 10 | Visualização do cardápio e dos preços dos produtos | C | M | B | 1 |
| 14 | Acompanhamento do status do pedido | C | M | B | 1 |
| 16 | Área de descrição da preferencia do modo de entrega | C | B | B | 1 |
| 17 | Área de monitoramento de pedidos | C | M | B | 1 |
| 19 | Inserir informações sobre a matéria prima disponível em estoque | C | M | M | 1 |
| 23 | Possibilidade de falar com um atendente humano | C | B | M | 1 |
| 24 | Alteração dos itens do pedido efetuado mobile | C | M | A | 1 |
| 25 | Geração do numero do pedido | C | B | B | 1 |
| 27 | Informação sobre as características do pedido | C | B | B | 1 |
| 28 | Gerar impressão de pedidos | C | B | B | 1 |
| 1 | Design Responsivo | I | A | M | 1 |
| 7 | Atualização de estoque em tempo real | I | M | A | 1 |
| 12 | Cadastro de cliente | I | B | B | 1 |
| 22 | Cadastro de informações do proprietário do numero de celular | I | B | B | 1 |
| 3 | Acessível para pessoas com deficiência visual | I | A | A | 2 |
| 13 | Histórico dos pedidos | I | B | B | 2 |
| 15 | Informações sobre o entregador | I | B | B | 2 |
| 21 | Baixo tempo de resposta | I | A | M | 2 |
| 2 | Layout Minimalista | U | M | M | 3 |
| 9 | Área com comentários sobre os últimos pedidos efetuados | U | B | B | 3 |
| 11 | Possuir uma área de contato e redes sociais | U | B | B | 3 |
| 18 | Cadastro de fornecedor | U | B | B | 3 |
| 20 | Sistema de fidelidade | U | B | B | 3 |
| 26 | Verificação do nível de fidelidade mobile | U | B | B | 3 |

**Legenda**:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).